NewsSignal AI

네이버 뉴스 기반 주식 호재·악재 분석 대시보드

개 발 계 획 서

(기술 리스크 정밀 분석 반영 / Revision 2.0)

운영환경: CentOS · Tomcat 8.5 · JDK8 · JSP2.3/Servlet3.0 · MariaDB 10.1

개발 방식: Vibe Coding 기반 MVP → 운영 구조 확장

작성일 2026.06.09

# 목차

# 0. 기존(GPT) 계획서 검토 요약

기존 계획서는 수집기 인터페이스 분리, 유사도 그룹화, LLM JSON 응답 강제, 투자 면책 등 구조적으로 우수했다. 그러나 외부 API 제약과 LLM 비용·부하에 대한 정량 검토가 빠져 있어 그대로 구현하면 첫날부터 한도 초과 및 비용 폭증이 발생한다. 본 개정판은 이를 정량적으로 재설계한 결과다.

## 0.1 치명적 이슈 (반드시 수정)

| 이슈 | 문제 | 본 계획서 대응 |
| --- | --- | --- |
| 10초 수집 = API 한도 초과 | 일 25,000회 한도. 키워드 3개·10초면 일 25,920회로 첫날 초과 | 수집 주기 분리(수집 60초+) · 일일 쿼터 카운터 · 키워드 큐 분산 |
| LLM 건당 호출 = 비용 폭증 | 신규 뉴스마다 LLM 호출 시 비용·지연 급증 | 유사그룹 대표 1건만 분석 후 그룹 전파 · 분석 큐 배치화 |
| Jsoup 크롤링 약관 리스크 | 네이버 페이지 직접 수집은 약관·robots 위반 소지 | MVP 기본 OFF · API 단독 시작 · 2차 이후 검토 항목으로 격리 |

## 0.2 주요 보완 (설계 결함)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| MVP 범위 과다 | 기존 17개 항목은 MVP가 아닌 완성본. 본 계획은 1차/2차/3차로 분할 |
| 스케줄러 메모리 누수 | ScheduledThreadPoolExecutor 직접 사용 + setRemoveOnCancelPolicy(true) + shutdownNow() 종료 필수 |
| 문자셋 utf8 → utf8mb4 | 뉴스 제목 이모지 깨짐 방지. 단 인덱스 컬럼 길이는 191자로 제한 |
| 섹터-종목 매핑 데이터 출처 | 핵심인데 출처 미정의. 초기 수작업 마스터 구축 방식으로 명시 |
| 유사도 한국어 한계 | Jaccard는 표현 다른 동일 이슈 못 묶음. 실데이터 임계값 튜닝 전제 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

네이버 뉴스를 수집·요약·분석하여 개별 뉴스의 호재/악재/중립/혼합을 금융시장 관점에서 판별하고, 반복 보도되는 동일 이슈를 유사 뉴스 그룹으로 묶어 중요도순으로 보여준다. 나아가 연관 섹터(테마·업종) 키워드를 추출해 섹터별 호재·악재 비중과 관련 종목 리스트를 하나의 대시보드에서 제공한다. 사용자가 개별 기사를 일일이 읽지 않아도 현재 시장의 핵심 이슈를 빠르게 파악하는 것이 목표다.

## 1.2 개발 방식 및 운영 환경

Vibe Coding으로 단일 대시보드의 시각적 결과물을 우선 확보한 뒤, 운영 구조로 확장한다. 운영 환경은 아래로 고정한다.

| 구분 | 사양 / 비고 |
| --- | --- |
| OS | CentOS (Linux) |
| WEB/WAS | Apache Tomcat 8.5.x (WAR 배포) |
| JDK | JDK 8 — 라이브러리 버전 전부 JDK8 호환으로 고정 |
| View/Logic | JSP 2.3 + Servlet 3.0, MVC 패턴 (Spring 미사용 권장) |
| DB | MariaDB 10.1.x / 권장 charset utf8mb4 (하단 6장 참조) |
| 빌드 | Maven (war packaging) |
| 모바일 | 반응형 웹 (CSS 미디어쿼리 기반) |
| 보안 | KISA 시큐어코딩 + OWASP Top 10 대응 |

⚠ 환경 고정  바이브코딩 도구가 임의로 Spring Boot / React / FastAPI / PostgreSQL을 제안하지 못하도록, 모든 지시문에 '순수 Servlet 3.0 + JSP 2.3 + MariaDB + Tomcat WAR' 제약을 명시한다.

# 2. 외부 API 제약 정밀 분석 (핵심)

네이버 검색 Open API의 실제 제약은 다음과 같다. 설계는 전적으로 이 제약 위에서 이뤄져야 한다.

| 제약 | 값 / 영향 |
| --- | --- |
| 일일 호출 한도 | 25,000회 / 일 (Client ID 기준) — 초과 시 차단 |
| 초당 호출 | 약 10회/초 수준 — 초과 시 429 Too Many Requests |
| 제공 파라미터 | query, display(최대100), start(최대1000), sort(sim/date) — 그 외 없음 |
| 수집 가능 총량 | 키워드당 최대 1,000건 (display100 × start10페이지) |
| 정렬 | sim(정확도) / date(최신순) 2종뿐. 기간·언론사 필터 불가 |
| 반환 필드 | title, originallink, link, description, pubDate (본문 없음) |

## 2.1 일일 쿼터 시뮬레이션

'10초 주기'를 키워드별 API 수집에 그대로 적용하면 다음과 같이 즉시 한도를 초과한다. (1일=86,400초)

| 수집 설정 | 키워드 | 일 호출수 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10초 주기 × 1키워드 | 1 | 8,640 | 여유 |
| 10초 주기 × 3키워드 | 3 | 25,920 | 초과 |
| 10초 주기 × 5키워드 | 5 | 43,200 | 1.7배 초과 |
| 60초 주기 × 5키워드 | 5 | 7,200 | 여유 |
| 60초 주기 × 10키워드 | 10 | 14,400 | 여유 |

✔ 설계 결론  ① '10초'는 대시보드 화면 갱신 주기로 쓰고, 실제 API 수집 주기는 키워드 수에 따라 동적으로 산정한다. ② collect_settings에 daily.quota.limit(기본 25000)과 일일 카운터를 두어 한도의 80% 도달 시 자동 감속, 95% 도달 시 당일 수집 중지. ③ 키워드는 큐로 관리해 한 주기에 전부가 아니라 분산 호출한다.

## 2.2 동적 수집 주기 산식

// 안전 계수 0.8 적용, 자정 리셋
availableCalls = dailyQuota(25000) * 0.8 = 20000
callsPerKeywordPerDay = availableCalls / keywordCount
intervalSec = 86400 / callsPerKeywordPerDay

      
예) 키워드 10개 -> 키워드당 2000회/일 -> 약 43초 주기
    키워드 5개  -> 키워드당 4000회/일 -> 약 21초 주기
min 주기는 12초로 하한(초당제한 회피), 설정으로 override 가능

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 영역 분리 (사용자 / 관리자 / 공통)

| 영역 | 대상 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 (Frontend) | 일반 사용자 | 대시보드 조회, 호재/악재·이슈그룹·섹터·종목 탐색 (조회 전용) |
| 관리자 (Backend) | 운영자 | 수집 설정(주기/쿼터/ON·OFF), 키워드·섹터·종목 관리, 분석 검수, 로그 |
| 공통 (Common) | 전 영역 | 재사용 컴포넌트(헤더/푸터/페이징/그리드), 보안 필터, DB 접근, 유틸 |

## 3.2 데이터 파이프라인

[Scheduler] 동적 주기로 기상
    | (일일 쿼터 카운터 체크 -> 초과 시 skip)
[Collector Adapter]  -- NaverNewsApiCollector (기본)
                     +- (NaverFinanceJsoupCollector: 기본 OFF)
    | 표준 NewsArticleDTO
[정제/중복제거]  content_hash / originallink 완전중복 차단
    |
[유사도 그룹화]  제목정규화 -> Jaccard -> 그룹매핑 -> duplicate_count
    | (그룹 '대표 뉴스'만 분석 큐 투입)
[분석 큐 -> LLM]  요약 + 호재/악재 + 영향도 + 섹터키워드 (JSON)
    | 결과를 그룹 전체에 전파
[저장] MariaDB  ->  [사용자 대시보드 / 관리자 화면]

핵심 절감 포인트  유사도 그룹화를 LLM 분석 '앞'에 배치한다. 12개 언론사가 같은 이슈를 보도해도 대표 1건만 분석하므로 LLM 호출이 1/12로 줄어든다. 기존 계획서엔 이 순서 연결이 빠져 있었다.

## 3.3 디렉터리 구조

src/main/java/com/newssignal/
  + user/      controller / service / dao  (사용자)
  + admin/     controller / service / dao  (관리자)
  + common/    security / paging / util / code / db
  + collector/ NewsCollector(I) / NaverNewsApiCollector
  |            / NaverFinanceJsoupCollector / scheduler
  + analyzer/  similarity / sentiment / quota
src/main/webapp/
  + user/ admin/ common/(include: header/footer/paging)
  + resources/ css / js / img   (반응형)

# 4. 뉴스 수집기 설계

## 4.1 인터페이스 기반 분리

수집 방식 교체·추가에 대비해 NewsCollector 인터페이스로 추상화한다. (기존 계획서 방향 유지)

| 구현체 | 방식 | MVP 사용 |
| --- | --- | --- |
| NaverNewsApiCollector | 검색 API (기본) | ON |
| NaverFinanceJsoupCollector | Jsoup 보조 수집 | OFF(2차) |
| ManualNewsCollector | 테스트 수동 입력 | 개발용 |

## 4.2 Jsoup 수집 — 법적/약관 리스크 격리

⚠ 리스크  네이버 금융/뉴스 페이지의 Jsoup 직접 수집은 robots.txt 및 서비스 이용약관 위반 소지가 있어 IP 차단·법적 분쟁 가능성이 있다. MVP에서는 인터페이스만 두고 기본 비활성(collect.jsoup.enabled=N)으로 둔다. 실제 운영 활성화 전 반드시 약관·robots 재확인을 거친다.

## 4.3 스케줄러 안정성 (Tomcat 메모리 누수 방지)

Servlet 3.0 환경에서 ServletContextListener + ScheduledThreadPoolExecutor로 구성하되, 다음 함정을 반드시 처리한다.

| 함정 | 대응 |
| --- | --- |
| 취소된 task가 큐에 잔류->누수 | setRemoveOnCancelPolicy(true) 명시 호출 (기본 false) |
| non-daemon 스레드가 종료 차단 | ThreadFactory로 daemon 스레드 생성 + 종료 시 shutdownNow() |
| 재배포 시 스레드 미정리 | contextDestroyed에서 shutdown->awaitTermination->shutdownNow 순 |
| 예외 조용히 삼킴 | 정리 로직을 한 try 블록으로 묶지 말고 단계별 분리·로깅 |
| task 내 예외로 스케줄 중단 | run() 최상단 try-catch로 예외 흡수, 스케줄 자체는 유지 |

// contextInitialized
exec = new ScheduledThreadPoolExecutor(2, daemonFactory);
exec.setRemoveOnCancelPolicy(true);
exec.scheduleWithFixedDelay(task, 0, intervalSec, SECONDS);

      
// contextDestroyed (단계 분리, 예외 로깅)
exec.shutdown();
if(!exec.awaitTermination(10, SECONDS)) exec.shutdownNow();

참고  scheduleWithFixedDelay를 사용한다(앞 작업 종료 후 delay). scheduleAtFixedRate는 수집이 주기보다 길어지면 task가 밀려 쌓인다.

# 5. 중복·유사도 및 금융 감성 분석

## 5.1 중복/유사도 3단계

| 단계 | 기준 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 1 완전중복 | originallink/naver_link/content_hash 동일 | 저장 차단 (재수집 방지) |
| 2 제목 유사 | 정규화 후 Jaccard >= 0.80 | 유사 그룹 후보 |
| 3 복합 유사 | 제목+설명 결합 >= 0.75 | 유사 그룹 확정·매핑 |

정규화: HTML태그·언론사명·특수문자·불용어 제거 -> 공백정리 -> 한/영/숫자만 유지. MVP는 토큰 기반 Jaccard로 시작하고, 2차에서 TF-IDF Cosine으로 확장한다.

⚠ 한국어 한계  Jaccard는 '삼성전자 HBM 수주'와 '삼성 HBM 공급 계약'처럼 표현이 다른 동일 이슈를 못 묶는다. 임계값 0.75~0.80은 한국어 뉴스에선 다소 빡빡하므로, 실데이터로 임계값을 반드시 튜닝한다(초기엔 0.6 전후부터 관찰 권장).

## 5.2 금융 감성 분류 & 영향도

| 분류 | 코드 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 호재 | GOOD | 시장/섹터에 긍정 영향 가능 |
| 악재 | BAD | 시장/섹터에 부정 영향 가능 |
| 중립 | NEUTRAL | 영향 제한적/판단 곤란 |
| 혼합 | MIXED | 일부 호재·일부 악재 |

영향도 점수: +5/+3/+1/0/-1/-3/-5. 정렬 우선순위 = (1) 유사 뉴스 건수 (2) |영향도| (3) 최신순 (4) 신뢰도.

## 5.3 LLM 호출량·비용 통제

| 장치 | 내용 |
| --- | --- |
| 그룹 대표만 분석 | 유사 그룹당 1건 분석 후 결과 전파 (호출 대폭 절감) |
| 분석 큐 + 배치 | 신규 대표 뉴스를 큐에 모아 N건 단위 배치 처리 |
| 재분석 방지 | 이미 분석된 그룹/해시는 스킵, 분석상태 컬럼 관리 |
| JSON 강제 파싱 | 구조화 응답만 허용, 파싱 실패 시 재시도·보류 큐 |
| 일일 분석 상한 | analyze.daily.limit 설정으로 비용 상한 통제 |

# 6. 데이터베이스 설계

## 6.1 문자셋 결정

⚠ utf8 -> utf8mb4  MariaDB의 utf8은 3바이트라 이모지·일부 한자가 깨진다. 뉴스 제목엔 이모지가 흔하므로 utf8mb4 권장. 단 MariaDB 10.1 + utf8mb4에서 인덱스 키 길이 한계(767바이트) 때문에 인덱스가 걸리는 제목 컬럼은 VARCHAR(191) 이하로 두거나 prefix index를 사용한다.

## 6.2 주요 테이블

| 테이블 | 용도 / 핵심 컬럼 |
| --- | --- |
| news_articles | 뉴스 원본 + source_type, content_hash, similarity_group_id, duplicate_yn |
| news_similarity_group | 유사 그룹 (대표뉴스, good_bad_type, impact_score, duplicate_count) |
| news_similarity_map | 뉴스-그룹 매핑 (similarity_score, is_representative) |
| news_ai_analysis | 요약·감성·영향도·근거·섹터키워드·분석상태 |
| sector_master | 섹터/테마/업종 마스터 |
| news_sector_map | 뉴스-섹터 매핑 + 섹터별 감성 |
| stock_master | 종목 마스터 (stock_code, stock_name, market) |
| sector_stock_map | 섹터-종목 매핑 (출처 정의 필요, 7장) |
| collect_settings | 수집 주기·쿼터·ON/OFF·재시도·타임아웃 |
| collect_log / ai_log | 수집·분석 처리 로그 |

## 6.3 collect_settings 초기값 (쿼터 항목 추가)

collect.interval.seconds = (동적산정, 하한12)
collect.mode            = API
collect.jsoup.enabled   = N
collect.max.retry       = 3
collect.timeout.ms      = 5000
daily.quota.limit       = 25000   // [추가]
daily.quota.safe.ratio  = 0.8     // [추가] 감속 임계
analyze.daily.limit     = 2000    // [추가] 비용 상한

# 7. 섹터-종목 매핑 데이터 (누락 보완)

⚠ 출처 미정의  F3(섹터별 종목 리스트)의 핵심인 '어느 종목이 어느 테마인가' 매핑 데이터의 출처가 기존 계획서에 없었다. 이 데이터가 없으면 F3는 빈 화면이 된다.

대응: MVP에서는 관심 테마(예: 반도체/HBM/2차전지/AI/바이오 등) 위주로 종목 마스터와 섹터-종목 매핑을 수작업으로 초기 구축한다. 관리자 화면에서 매핑을 CRUD로 보강하고, 2차에서 외부 종목·테마 데이터 연동을 검토한다. 거래소 코드/종목명은 공개 기준정보를 사용한다.

# 8. 대시보드 구성

| 영역 | 표시 항목 |
| --- | --- |
| 상단 카드 | 전체 수집·분석완료·호재·악재·중립·유사그룹 수 |
| 주요 이슈 그룹 | 중복 많은 순: 이슈명·유사건수·호재악재·영향도·섹터·대표뉴스 |
| 호재/악재 영역 | 대표제목·1줄요약·섹터·종목·유사건수·영향도 |
| 섹터 분석 | 섹터별 호재/악재/중립 건수·평균 영향도·관련 종목 리스트 |
| 차트 | 호재/악재/중립 비율, 이슈 중복 분포 |

면책 고지  모든 분석 화면 하단에 '본 결과는 뉴스 기반 참고 정보이며 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단·책임은 이용자 본인에게 있으며 AI 분석은 오류가 있을 수 있습니다.' 문구를 고정 노출한다.

# 9. 보안 설계 (시큐어코딩 / OWASP)

| 항목 | 대응 |
| --- | --- |
| SQL Injection | PreparedStatement / MyBatis #{} 파라미터 바인딩, 동적쿼리 검증 |
| XSS | 출력 시 c:out / fn:escapeXml, 입력 필터링 |
| CSRF | 상태변경(POST)에 토큰 검증, 관리자 폼 전수 적용 |
| 인증/세션 | 세션 타임아웃·고정 방지, 관리자 영역 접근통제 |
| API Key 노출 | Client ID/Secret 서버 보관, 프론트·로그 출력 금지 |
| 크롤링 보안 | 수집 URL 화이트리스트, timeout·응답크기 제한, redirect 차단, UA 명시 |
| 수집 부하 | 동일 URL 재수집 방지, 재시도 제한, 연속 실패 시 자동 중지 |
| 에러 처리 | 스택트레이스 비노출, 공통 에러 페이지 |
| 통신/헤더 | HTTPS, X-Frame-Options 등 보안 헤더 |

# 10. 개발 로드맵 (현실화)

기존 17개 일괄 항목을 3차로 분할한다. 1차는 바이브코딩으로 빠르게 시각적 결과물을 확보하는 데 집중한다.

## 10.1 1차 MVP (핵심 검증)

- 환경 세팅: Maven WAR, JDK8/Servlet3.0/JSP2.3, MariaDB(utf8mb4), 인코딩·보안·CSRF 필터, 공통 컴포넌트, 반응형 CSS

- DB 스키마 생성 (핵심 테이블 + collect_settings 쿼터 항목)

- API 수집기 + 동적 주기 스케줄러 + 일일 쿼터 카운터

- 중복 제거(content_hash) + Jaccard 유사도 그룹화

- 그룹 대표 1건 LLM 감성·요약·섹터추출 -> 그룹 전파

- 섹터-종목 마스터 초기 수작업 구축

- 사용자 대시보드 (호재/악재 분리·이슈그룹·섹터별 종목)

## 10.2 2차 (운영 기능)

- 관리자: 수집 설정·키워드·섹터·종목 매핑 CRUD, 분석 검수, 로그 조회

- 유사도 고도화 (TF-IDF Cosine), 임계값 튜닝 도구

- Jsoup 보조 수집기 (약관 검토 통과 시 한정 활성)

## 10.3 3차 (확장)

- 관심종목·알림, 이슈 추세 분석, 외부 종목·테마 데이터 연동

## 10.4 단계 요약

| 차수 | 핵심 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 수집·유사도·감성·섹터·대시보드 | 동작하는 MVP 대시보드 |
| 2차 | 관리자·유사도 고도화·Jsoup | 운영 가능 버전 |
| 3차 | 알림·추세·외부 연동 | 확장 서비스 |

# 11. 바이브코딩 지시문 (개정)

기존 지시문에 쿼터·스케줄러 안정성·문자셋 항목을 추가한 버전이다.

[환경 고정]
- 순수 Java Servlet 3.0 + JSP 2.3 + MariaDB 10.1 + Tomcat 8.5 WAR
- Spring Boot / React / FastAPI / PostgreSQL 사용 금지

      
[수집 스케줄러]
- ScheduledThreadPoolExecutor 직접 사용, daemon 스레드
- setRemoveOnCancelPolicy(true) 호출
- ServletContextListener: 시작 시 가동 / 종료 시 shutdown ->
  awaitTermination(10s) -> shutdownNow
- scheduleWithFixedDelay 사용 (AtFixedRate 금지)
- 주기는 collect.interval.seconds, 일일쿼터 카운터로 호출 차단

      
[수집기]
- NewsCollector 인터페이스 + NaverNewsApiCollector(기본)
- Jsoup 수집기는 collect.jsoup.enabled=Y 일 때만

      
[유사도]
- 제목/설명 정규화 -> Jaccard, 임계값 설정화(초기 0.6~0.8 튜닝)
- 유사 그룹화 후 '대표 뉴스 1건만' LLM 분석 -> 그룹 전파

      
[감성]
- GOOD/BAD/NEUTRAL/MIXED, impact_score in {-5,-3,-1,0,1,3,5}
- JSON 응답만 허용, 매수/매도/목표가 표현 금지

      
[DB]  utf8mb4, 인덱스 제목컬럼 VARCHAR(191)
[보안] 모든 SQL PreparedStatement, JSP 출력 c:out,
      관리자 POST에 CSRF 토큰, 기사 본문 전문 저장 금지

# 12. 결론

최종 핵심 흐름: 동적주기 수집 -> 중복제거 -> 유사도 그룹화 -> (대표 1건) 금융 감성분석 -> 호재/악재/중립/혼합 -> 섹터 키워드 -> 종목 매핑 -> 대시보드.

기존 계획서 대비 본 개정판의 결정적 차이는 세 가지다. 첫째, 네이버 API 일일 쿼터를 정량 계산해 '10초 일괄 수집'을 동적 주기 + 쿼터 카운터로 대체했다. 둘째, 유사도 그룹화를 LLM 분석 앞단에 배치해 호출량·비용을 구조적으로 절감했다. 셋째, 스케줄러 메모리 누수·문자셋·종목 매핑 출처 등 운영 단계에서 터질 함정을 사전에 봉합했다. 1차 MVP는 관리자 CRUD보다 수집·유사도·감성·대시보드를 우선해 빠르게 검증한다.